Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI 01 , PBI 02 , PBI 03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI 04 , Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất - PBI 05 , Chưa review chéo |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey : Mở ứng dụng -> nhập sđt / link -> kiểm tra sđt / link -> gửi cảnh báo -> gửi báo cáo -> hủy hoặc tiếp tục Người demo: Mai Lan |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Thao tác nhập sđt link có khó không? - Khinhận được thông tin cảnh báo kèm theo lý do trên màn hình, anh chị có cảm thấy nội dung đủ dễ hiểu và rõ ràng không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | - PO không nên tự demo toàn bộ, đặc biệt PBI-04 và PBI-05 chưa đạt chuẩn DoD nên không được coi là đã hoàn thành - Để developer demo , phải theo đúng user journey |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | - Sprint review là để kiểm tra sản phẩm thực tế , không phải buổi báo cáo - Để khách hàng trực tiếp trải nghiệm |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | -Thời gian 3 phút là quá ít - Cần mở rộng thời gian thảo luận |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Đưa vào product backlog , đánh giá giá trị mang lại cho người dùng, xếp lịch chuản bị cho sprint tương lai |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Tiếp nhận xử lý ngay và tiến hành sửa giao diện |